PRODUCTO 2 - Relatório Referente ao Desenvolvimento para Garantir a Viabilidade, Manutenção e Disponibilização da Plataforma Digital Colaborativa (Interfaces Pública e Privada) do Sistema de Gestão de Informação, no Âmbito da Componente de Monitoria, Avaliação e Aprendizagem Orientada para Resultados, e Reforço da Gestão dos Dados no Âmbito do Projeto de Fortalecimento da Resiliência e da Segurança Alimentar e Nutricional em Angola | FRESAN/CAMÕES, I.P.

Adjudicatário: Abel Eusébio Alberto Wamana.

Período: 1 a 31 de Maio 2024.

Introdução

A Plataforma Digital Colaborativa (Interfaces Pública e Privada) do Sistema de Gestão de Informação do FRESAN/Camões, I.P., está sendo desenvolvida com base nas especificações técnicas requeridas no TdR que têm merecido a nossa atenção, além de acompanharmos as necessidades específicas que vêm surgindo e sendo manifestadas pelos membros do departamento de M&A e restantes elementos que constituem a equipa da UIC. Neste mês, o foco principal foi de implementar as melhorias identificadas às funcionalidades do Calendário e dos Contactos na Plataforma Privada, bem como a configuração da subscrição à Newsletter na Plataforma Pública.

Estado e Progresso do Sistema

São verificados notáveis avanços no desenvolvimento da Plataforma Digital Colaborativa durante este mês, sendo que foi concretizando mais de 75% do plano de trabalho previsto para este mês além de outros aspectos que foram surgindo e implementados como prioridades tal como se espelha abaixo na secção Principais Melhorias e Funcionalidades Implementadas.

Nível de Satisfação dos Usuários

Foram enviadas as credencias de acesso à Interface Privada para toda equipa da UIC, que já tem se beneficiado com algumas funcionalidades disponíveis no sistema. Das funcionalidades mais usadas destacam-se as páginas dos resultados do Quadro Lógico e a página dos Contactos. Com base a essa experiência foram identificadas algumas sugestões de melhorias que já foram implementadas e outras que estão em curso.

Identificação, Priorização de Melhorias e Implementações Pendentes

Com base no feedback dos usuários da equipa da UIC, foram identificadas áreas específicas que precisam de melhorias e priorizadas acções a serem tomadas para optimizar a experiência do usuário. Este mês ficou pendente a implementação da funcionalidade de Reporte Trimestral que foi transferido para o mês seguinte como se espelha no Cronograma de Implementação de Melhorias mais abaixo.

# Principais Melhorias e Funcionalidades Implementadas

- Análise do estado do sistema a nível de desenvolvimento e identificação das prioridades.

- Conexão do Google Analytics com o SGI para o controlo das métricas de acesso às Interfaces Pública e Privada (Anexo 1).

- Mini manual de instruções sobre a nova funcionalidade de Recuperação/ Redefinição da palavra Passe (Arquivo PDF em anexo).

- Limpeza automática dos cookies, para que as novas alterações surtam efeito imediato.

Interface Privada.

- Recuperação/Redefinição da Palavra-passe do utilizador.

  - Página de Solicitação de Redefinição da Palavra-passe (Anexo 2).

  - Envio de email com link de redefinição da Palavra-passe (Anexo 3).

  - Página de insercção de nova Palavra-passe (Anexo 4).

- Calendário

  - Eliminar evento (Anexo 5).

  - Notificações por email do evento eliminado (Anexo 6).

  - Alterar evento (Anexo 7).

  - Notificações por email do evento alterado (Anexo 8).

- Restrição da funcionalidade eliminar/alterar evento só para administrador e anfitrião do evento (Anexo 9).

- Contactos

  - Lista de Contactos.

    - Ajuste de tamanhos e posição das colunas (Anexo 10).

    - Mudança da cor da lupa de pesquisa (Anexo 10).

    - Esvaziar campos comuna, município e ponto focal quando tem valor nulo (Anexo 10).

  - Editar/Adicionar Contactos.

    - Tradução de textos a Português.

    - Alteração da cor das mensagens de erro de preto a vermelho (Anexo 11).

    - Exigir inclusão do indicativo no contacto (Anexo 11).

    - Tamanho máximo dos dígitos do contacto (Anexo 11).

    - Multiselecção no campo de inserção de actividades.

    - Selecção no campo de inserção da entidade.

    - Nova coluna usuário.

    - Resolvido bug de adição e actualização de contactos.

  - Menú Lateral

    - Adicionar ícones nos submenus do menú Resultados (Anexo 12).

    - Sub-Menu Governação no menu calendário.

    - Tornar visível o menu “Reportar Dados” apenas para os administradores do sistema.

    - Tornar visível o Menu lateral em telas menores.

- Outros ajustes e melhorias nos aspectos visuais e textuais.

Interface Pública.

- Subscrição na Newsletter (Anexo 13)

  - Botão de subscrição.

  - Conexão com o Mailchimp.

Suporte Técnico

- Apoio a IT

  - Avaliação do servidor físico e do acesso a internet.

  - Avaliação de aquisição do novo servidor cloud.

- Apoio à Comunicação

  - Migração da conta grátis para a conta paga do Mailchimp.

  - Criação de novos utilizadores para a nova conta do Mailchimp.

  - Exportação e Importação dos dados da conta antiga para a actual.

  - Actualizar dados da localização do escritório UIC no Google Maps.

Cronograma de Implementação de Melhorias.

Foi estabelecido um cronograma para a implementação das principais melhorias identificadas, garantindo que sejam realizadas de forma eficiente e dentro do prazo estabelecido para o mês seguinte, como é espelhado na tabela 1.

| Actividades/ Mês | Levantamento de Requisitos | Mapeamento e Análise Documental | Desenvolvimento |
| --- | --- | --- | --- |
| Junho | - Identificação de requisitos secundários. | - Ajustes e Melhorias no Calendário | - Filtrar por áreas no menu lateral, incluir actualizações no sino de notificações no menu superior, incluir anexos na adição de eventos, ordenar os municípios e comunas por ordem alfabética, incluir filtros abaixo do título na impressão. |
| Junho | - Identificação de requisitos secundários. | - Ajustes e Melhorias nos Contactos | - Ordenar os municípios e comunas por ordem alfabética na adição e edição dos contactos, adicionar coluna usuário, visibilidade por rótulos, fixar cabeçalho, entre outros itens identificados. |
| Junho | - Identificação de requisitos secundários. | - Análises da usabilidade do SGI | - Configuração dos relatórios das métricas do Google Analytics. |
| Junho | - Identificação de requisitos principais. | - Estruturação da Matriz de Reporte Trimestral em MySQL; - Upload dos dados da Matriz de até Dezembro de 2024. | - Desenvolvimento/Reconfiguração das funcionalidades priorizadas: Reportar Dados (para as 4 áreas) e/ou Reportar Dados (Meios de Verificação) e/ou Automatização do reporte e/ou Biblioteca e/ou Boas Práticas e/ou Recomendações e/ou Resultados (Informações suplementares para as 4 áreas). |

Tabela 1: Cronograma de implementação de melhorias - Mês de Junho de 2024.

Sistematização das Versões: As actualizações realizadas na plataforma foram devidamente sistematizadas, com identificação clara das versões e das actualizações implementadas. Este relatório corresponde a versão 1.4 da Plataforma Digital Colaborativa, em anexo.

# ANEXOS

ANEXO 1 – Conexão ao Google Analytics para o contro métricas.

ANEXO 2 – Página de Solicitação de Redefinição da Palavra-passe.

ANEXO 3 – Email com link de redefinição da Palavra-passe.

ANEXO  4 - Página de introdução de nova Palavra-passe.

ANEXO 5 – Eliminar evento.

ANEXO 6 – Notificação por email do evento eliminado

Email enviado ao anfitrião ou administrador que eliminou o evento do calendário.

Email enviado ao anfitrião quando o evento terá sido eliminado pela administração.

Email enviado aos participantes sobre o evento cancelado/eliminado.

ANEXO 7 – Alterar evento.

ANEXO 8 – Notificação por email sobre o evento alterado.

Email enviado aos participantes sobre evento alterado.

Email enviado ao anfitrião ou administrador que alterou o evento do calendário.

Email enviado ao anfitrião quando o evento terá sido alterado pela administração.

ANEXO 9 – Restrição da funcionalidade eliminar/alterar evento só para administrador e anfitrião do evento.

Mensagem de erro mostrada quando um usuário que não é administrador nem anfitrião pretende alterar um avento.

Mensagem de erro mostrada quando um usuário que não é administrador nem anfitrião pretende eliminar um avento.

ANEXO 10 – Evolução da Página Contactos.

Anterior:

Intermédia 1:

Intermédia 2:

Actual:

ANEXO 11 – Evolução da Página Editar/Adicionar contactos.

Anterior:

Intermédia:

Actual:

ANEXO 12 – Ícones nos submenus do menú Resultados.

Anterior:

Actual:

c

ANEXO 13 – Botão para subscrever na newsletter.